# 菲教+AI短剧项目执行进度汇总

生成时间：2026-07-01

# 一、今日核心成果

即梦视频生成（叙事类）→ scene_1_shot_1.mp4 (4.8MB)

可灵视频生成（动作类）→ scene_1_shot_2.mp4 (6.8MB)

FFmpeg合成（concat）→ final_composed.mp4

双引擎自动路由 → 叙事→即梦，动作→可灵

# 二、部署文件清单

workflow_state.py — 工作流状态机模块

storyboard_template.json — 分镜模板JSON

shortplay_batch.py — 批量视频生成队列

video_compose.py — FFmpeg视频合成脚本

# 三、备案进度

管局审核中，预估10个工作日

# 四、待完成项

DNS A记录配置

企微可信域名验证

企微API接收配置

脚本启用企微发送

端到端实战测试

审核关卡状态机集成

分目录存放结构（/raw/ /review/ /final/）