菲教+AI短剧项目执行进度汇总
生成时间：2026-07-01
一、今日核心成果
即梦视频生成（叙事类）→ scene_1_shot_1.mp4 (4.8MB)
可灵视频生成（动作类）→ scene_1_shot_2.mp4 (6.8MB)
FFmpeg合成（concat）→ final_composed.mp4
双引擎自动路由 → 叙事→即梦，动作→可灵

二、部署文件清单
workflow_state.py — 工作流状态机模块
storyboard_template.json — 分镜模板JSON
shortplay_batch.py — 批量视频生成队列
video_compose.py — FFmpeg视频合成脚本

三、备案进度
管局审核中，预估10个工作日

四、待完成项
DNS A记录配置
企微可信域名验证
企微API接收配置
脚本启用企微发送
端到端实战测试
审核关卡状态机集成
分目录存放结构（/raw/ /review/ /final/）




